РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                            «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА                     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН»

Утвержден                                                                                               распоряжением председателя  КСП г. Тулуна                                                                                                                        от 28.03.2019г.  № 7-р

«27» марта 2019 года                                                                                                 город Тулун

ОТЧЕТ №  2-о

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и

результативного  (экономного и эффективного) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2017 и 2018 годы»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

п.1.1 плана деятельности КСП г.Тулуна  на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя КСП г.Тулуна от 29.12.2018г. № 14-р, распоряжение председателя КСП г.Тулуна от 11.02.2019г.  № 2-р  «О проведении контрольного мероприятия».

2. Предмет контрольного мероприятия:

бюджетные средства, выделенные на реализацию Муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

3. Объект контрольного мероприятия:

Муниципальное учреждение «Администрация городского округа  муниципального образования – «город Тулун».

4. Срок проведения контрольного мероприятия:

с 13 февраля 2019 года по 18 марта 2019 года включительно.

5. Цель контрольного мероприятия:

законное и результативное (экономное и эффективное) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

6. Проверяемый период деятельности:   2017 год и  2018 год.

7. Отчет  подготовлен на основании акта о результатах контрольного мероприятия от 18.03.2019г.  № 2-а по вопросу законного и результативного (экономного и эффективного) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Акт проверки рассмотрен Муниципальным учреждением «Администрация городского округа  муниципального образования – «город Тулун», разногласия к акту проверки в установленный срок не предоставлены.

8. По результатам контрольного мероприятия выявлено следующее:

8.1. Соответствие формирования муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

города Тулуна нормативным правовым актам

В соответствии с пунктом 35 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 года         № 172-ФЗ  «О стратегическом планировании в Российской Федерации»  муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

Порядок принятия решений о разработке государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ устанавливается соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.

Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утверждено постановлением администрации муниципального образования – «город Тулун» от 20.08.2013г № 1606 (далее по тексту Постановление № 1606).

В соответствии с пунктом 1.4 статьи 1 Постановления № 1606 муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития муниципального образования – «город Тулун», задачами и функциями администрации городского округа на период не менее 5 лет и утверждается постановлением администрации городского округа.

В соответствии с требованиями национального проекта «Городская среда» в рамках формирования муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы администрацией городского округа были реализованы следующие мероприятия:

-  сбор предложений граждан;

- проведение конкурсов рисунков и проектов благоустройства общественных территорий;

- проведение общественного рассмотрения и обсуждения проектов;

- по результатам общественных обсуждений проводилась  корректировка  дизайн-проектов и проектной документации с учетом предложений и мнения граждан, жителей города Тулуна;

- проведение рейтингового голосования по определению общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке.

В соответствии с пунктом 3.6 Постановления № 1606 ответственный исполнитель обеспечивает согласование проекта муниципальной программы с соисполнителями, участниками муниципальной программы, а также проведение публичного обсуждения проекта муниципальной программы.

Постановлением администрации муниципального образования – «город Тулун» от 11.08.2017г. № 1081 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» муниципального образования – «город Тулун»:

-  утвержден Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» муниципального образования – «город Тулун»;

-  создана общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» муниципального образования – «город Тулун»;

-  утвержден порядок деятельности общественной комиссии;

- утвержден порядок представления предложений заинтересованных лиц, сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы».

По результатам общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» общественной  комиссией подведены итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», о чем составлен протокол заседания общественной  комиссией от 28.09.2017г.

Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 27.10.2017г. № 1513 «Об утверждении муниципальной  программы  города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» (далее по тексту – Постановление № 1513).

В соответствии  с решением Думы городского округа от 26.12.2017 года № 39-ДГО  «О бюджете муниципального образования – «город Тулун»   на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов»  главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы  города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» определено муниципальное учреждение «Администрация городского округа».

В соответствии с Постановлением № 1513 ответственным исполнителем муниципальной программы программа  города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» определен Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа, соисполнителями – отделы Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа.

В соответствии с пунктом 3.5 статьи 3  Постановления № 1606 муниципальная программа  города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» содержит:

-   паспорт муниципальной программы;

-   характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы;

- цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы;

-   обоснование выделения подпрограмм, основных мероприятий;

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках реализации муниципальной программы  города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» муниципальными учреждениями не предусмотрено;

-   ресурсное обеспечение муниципальной программы;

-   ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы;

-  подпрограммы муниципальной программы города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» не выделены.

Целью муниципальной программы  города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования – «город Тулун».

Задачами муниципальной программы  города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»  являются:

- повышение уровня  благоустройства дворовых  территорий города Тулуна;

- повышение уровня  благоустройства  общественных  территорий города Тулуна.

В рамках реализации муниципальной программы  города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»  предусмотрено проведение следующих основных мероприятий:

- благоустройство общественных мест;

- благоустройство дворовых территорий;

- разработка и экспертиза проектно-сметной документации;

- иные мероприятия.

В  соответствии с пунктом 4 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственными программами Российской Федерации (государственными программами субъекта Российской Федерации) может быть предусмотрено предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам) на реализацию государственных программ субъекта Российской Федерации (муниципальных программ), направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам субъекта Российской Федерации). Условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий устанавливаются соответствующей программой.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»  составляет 159 812,5 тыс.руб., в том числе:

-  средства местного бюджета – 15 981,5 тыс.руб.;

-  средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 47 464,5 тыс.руб.;

-  средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 96 366,5 тыс.руб.

В течение 2018 года в муниципальную программу  города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»  неоднократно вносились изменения, последние изменения внесены постановлением администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 23.11.2018г. № 1556.

  - Соответствие формирования бюджетных ассигнований на реализацию

мероприятий в рамках муниципальной  программы  города Тулуна

«Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы»

нормативным правовым актам

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 4  Постановления № 1606 реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий, который разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями на очередной финансовый год и содержит перечень мероприятий муниципальной программы с указанием исполнителей, сроков реализации, показателей мероприятий и объемов ресурсного обеспечения. План мероприятий по реализации муниципальной программы  города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018 год утвержден распоряжением Комитета жилищно-коммунального хозяйства  администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 30.01.2018г. № 06. Изменения в план мероприятий на 2018 год внесены распоряжением Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 27.12.2018г. № 52.

В перечень мероприятий муниципальной программы города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018 год включены следующие мероприятия:

- Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий» включает:

- разработка и экспертиза проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий;

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий – ул.Ленина,4, 12а; ул.Карбышева, 64; ул.Рабочий городок, 15;

- благоустройство придомовой территории жилого дома по ул.Ленина, 128;

- Основное мероприятие: «Благоустройство общественных территорий» включает:

- разработка и экспертиза проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий;

- выполнение работ по благоустройству сквера по ул.Ленина, 104а;

- выполнение работ по благоустройству аллеи по ул.Энтузиастов, 2а;

- выполнение работ по благоустройству парка по ул.Мира, 1а;

- выполнение работ по благоустройству пешеходной заны по ул.Ермакова;

- Основное мероприятие: «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации» включает разработку и экспертизу проектно-сметной документации;

- Основное мероприятие: «Иные мероприятия» включает:

- проведение конкурса «Лучший новогодний двор»;

- изготовление баннеров для презентации дворовых и общественных территорий;

- иные мероприятия;

- организация и проведение открытого голосования по общественным территориям муниципального образования – «город Тулун»;

- приобретение малых архитектурных форм;

- приобретение бетонных полусфер.

По вышеперечисленным объектам, включенных в перечень мероприятий муниципальной программы города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018 год была разработана проектно-сметная документация.  В соответствии      с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009г. №  427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,  работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,  муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов» проведена экспертиза проектно-сметной документации – проверка сметной стоимости, по результатам которой получены положительные заключения.

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы  города Тулуна  «Формирование современной городской среды» для реализации мероприятий, включенных в план мероприятий на 2018 год составил 23 630,6 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 1 615,7 тыс.руб.;

- за счет средств областного бюджета – 6 218,5 тыс.руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 15 796,4 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.

В бюджете муниципального образования – «город Тулун», утвержденного решением

Думы городского округа от 26.12.2017 года  № 39-ДГО  «О бюджете муниципального образования – «город Тулун»   на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», с учетом изменений, внесенных решением Думы городского округа от 27.12.2018 года        № 29-ДГО  на 2018 год утверждены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы города Тулуна  «Формирование современной городской среды» в объеме  23 630,7 тыс.руб, в том числе:

- на основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий» - 12 885,4 тыс.руб.;

- на основное мероприятие: «Благоустройство общественных территорий» - 9 926,9 тыс.руб.;

- на основное мероприятие: «Иные мероприятия» - 818,4 тыс.руб.

  - Законность и результативность (экономность и эффективность) использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы города Тулуна

«Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы»

Денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы города Тулуна  «Формирование современной городской среды» в 2018 году использованы в объеме 23 529,6 тыс.руб. или 99,6% от плановых назначений, в том числе:

- на основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий» - 12 847,4 тыс.руб. или 99,7% от плановых назначений;

- на основное мероприятие: «Благоустройство общественных территорий» - 9 866,7 тыс.руб. или 99,4% от плановых назначений;

- на основное мероприятие: «Иные мероприятия» - 815,4 тыс.руб. или 99,7% от плановых назначений.

Анализ исполнения бюджетных ассигнований в разрезе мероприятий муниципальной программы города Тулуна  «Формирование современной городской среды» за  2018 год приведен в таблице № 1.

Таблица № 1 (в тыс.руб.)

| № п/п | Наименование, основного мероприятия, мероприятия | Плановые назначения (реш.Думы ГО от 27.12.2018г № 29-ДГО | Фактическое исполнение | Отклонение «+», «-» (гр.6=гр.5-гр.4) / % исполнения | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия | Фактическое значение показателя мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий» | 12 885,4 | 12 847,4 | -38,0 / 99,7 | Х | Х | Х |
| 1.1 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий | 118,0 | 118,0 | 0 / 100 | Количество ПСД по дворовым территориям, шт | 10 | 10 |
| 1.2 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий: ул. Ленина,4,12а; ул.Карбышева,64; ул. Рабочий городок, 15 | 9 951,7 | 9 951,7 | 0 / 100 | Условная единица, шт. | 4 | Х |
| 1.3 | Благоустройство придомовой территории жилого дома №128 по ул. Ленина, в г. Тулуне Иркутской области | 2 815,7 | 2 777,7 | - 38,0 / 99,7 | Условная единица, шт. | 1 | Х |
| 2 | Основное мероприятие: «Благоустройство общественных территорий» | 9 926,9 | 9 866,7 | - 60,2 / 99,4 | Х | Х | Х |
| 2.1 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий | 208,0 | 196,2 | - 11,8 / 94,3 | Количество ПСД по общественным территориям | 5 | 5 |
| 2.2 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 9 718,9 | 9 670,5 | - 48,4 / 99,5 | Условная единица, шт. | 4 | Х |
| 2.2.1 | Благоустройство сквера по ул. Ленина, 104а | 1 833,4 | 1 794,5 | - 38,9 / 97,9 | Условная единица, шт. | 1 | Х |
| 2.2.2 | Благоустройство аллеи по ул. Энтузиастов, 2а | 1 551,4 | 1 551,4 | 0 / 100 | Условная единица, шт. | 1 | Х |
| 2.2.3 | Благоустройство парка по ул. Мира, 1а | 4 563,2 | 4 563,2 | 0 / 100 | Условная единица, шт. | 1 | Х |
| 2.2.4 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ермакова в г. Тулуне Иркутской области | 1 770,9 | 1 761,4 | - 9,5 / 99,5 | Условная единица, шт. | 1 | Х |
| 3 | Основное мероприятие: «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации» | 0,0 | 0,0 | 0 / 0 | Количество ПСД, ед. | Х | Х |
| 3.1 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0 / 0 | Количество ПСД, ед. | Х | Х |
| 4 | Основное мероприятие: «Иные мероприятия» | 818,4 | 815,4 | - 3,0 / 99,7 | Х | Х | Х |
| 4.1 | Проведение конкурса «Лучший новогодний двор» | 255,0 | 30,0 | 0 / 100 | Число победителей из числа физ.лиц | 3 | 3 |
|  |  |  | 225,0 | 0 / 100 | Число победителей из числа юр.лиц | 3 | 3 |
| 4.2 | Изготовление баннеров для презентации дворовых и общественных территорий | 0,0 | 0,0 | 0 / 0 | Число, шт. | 2 | Х |
| 4.3 | Иные мероприятия | 0,0 | 0,0 | 0 / 0 | Количество, шт. | 1 | Х |
| 4.4 | Организация и проведение открытого голосования по общественным территориям муниципального образования – «город Тулун» | 45,0 | 45,0 | 0 / 100 | Количество проводимых мероприятий | 1 | 1 |
| 4.5 | Приобретение малых архитектурных форм | 500,8 | 500,8 | 0 / 100 | Количество, шт. | 14 | 14 |
| 4.6 | Приобретение бетонных полусфер | 17,6 | 14,6 | - 3,0 / 83 | Количество, шт. | 6 | 6 |
|  | Итого по плану мероприятий | 23 630,7 | 23 529,5 | - 101,2 / 99,6 |  |  |  |

В 2018 году  в рамках муниципальной программы города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» были реализованы мероприятия          по благоустройству дворовых и общественных территорий города Тулуна, в результате чего в них появились удобные пешеходные дорожки и дополнительные парковочные места для парковки личного транспорта жителей многоквартирных домов, места  для отдыха  жителей  и гостей города,  все благоустраиваемые территории города  обеспечены новыми современными осветительными приборами.

В результате проведенных конкурсных процедур администрацией городского округа в 2018 году заключены муниципальные контракты:

- на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Тулуна:

- муниципальный контракт от 15.08.2018г. № 190-18 с ООО «СибСтройПлюс» на выполнение работ по благоустройству придомовой территории жилого дома № 128 по ул. Ленина, г.Тулун, Иркутской области, цена контракта составила 2 815,7 тыс.руб.  Работы выполнены на сумму 2 777,7 тыс.руб.

- муниципальный контракт от 20.07.2018г. № 171-18 с ООО «СибСтройПлюс» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов      № 64 по ул. Карбышева, г.Тулун, Иркутской области, № 15 по ул. Рабочий городок, г.Тулун, Иркутской области, № 4 по ул. Ленина, г.Тулун, Иркутской области,  № 12а  по ул. Ленина, г.Тулун, Иркутской области, цена контракта составила 9 951,7  тыс.руб.. Работы выполнены на сумму 9 951,7 тыс.руб., в полном объеме. При благоустройстве  придомовой территории по ул. Ленина, 4  была проведена замена асфальтового покрытия  пешеходной дорожки на покрытие  из тротуарной плитки в связи с тем, что на территории города производство асфальтобетонной смеси  в момент выполнения работ было прекращено, о данном факте подрядчиком  было получено уведомление, о чем так же было сообщено Заказчику и жителям города Тулуна, присутствующим при приемке выполненных работ и членам комиссии. Присутствующие выразили свое согласие на замену покрытия, обосновав тем, что характеристики покрытия улучшены и дорожка имеет более лучший эстетический вид;

- проведена разработка и экспертиза  проектно-сметной документации на сумму 118,0 тыс,руб., подготовлено 10 ПСД;

2. на выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Тулуна:

- муниципальный контракт от 01.08.2018г. № 180-18 с ООО Строительная компания «Крепость» на выполнение работ по благоустройству парка по ул. Мира, г.Тулун, Иркутской области, цена контракта составила 4 563,2 тыс.руб.  Работы на объекте выполнены на сумму 4 563,2 тыс.руб., в полном объеме в соответствии с проектной документацией: в центре парка выросла «Резиденция Бабы-Яги», на пороге которой встречает гостей приветливая хозяйка - Баба-Яга, на страже порядка стоят три богатыря, в лесном массиве заняли свои места герои сказок, установлены современные игровые комплексы, такие как канатный комплекс «Пирамида», качели «Гнездо», подвижный мостик, установлены спортивные элементы, карусель, детская беседка, оборудованы места для размещения объектов торговли, территория парка обеспечена асфальтированными дорожками для катания на роликах и велосипедах, установлены туалеты, скамейки и урны. Имущество, установленное на территории парка,  передано  муниципальному бюджетному учреждению культуры города Тулуна «Центр досуга  «Сибирь» в оперативное управление по распоряжению УМИ и ЗО администрации городского округа от 10.10.2018г. № 301-18;

- муниципальный контракт от 19.07.2018г. № 165-18  с  ООО «СибСтройПлюс»  на выполнение работ по благоустройству  аллеи в лесо-парковой зоне микрорайонов Угольщиков-Сосновый бор по ул. Энтузиастов, 2а. г.Тулун, Иркутской области,  цена контракта составила 1 551,4  тыс.руб.  Работы на объекте выполнены в полном объеме в соответствии с проектной документацией на сумму 1 551,4 тыс.руб.

- муниципальный контракт от 11.07.2018г. № 166-18 с ООО «ЗГИДА» на выполнение работ по благоустройству  сквера по ул. Ленина 104а, г.Тулун, Иркутской области,  цена контракта  составила 1 833,4 тыс.руб.  Работы выполнены на сумму 1 794,5 тыс.руб. Новый сквер своим видом украшает центральную улицу города,  сквер востребован, стал отличным местом для отдыха жителей города и гостей города. Предусмотренный проектом комплекс мероприятий по благоустройству сквера, по его озеленению и установке  арт-объекта «Я (ТУЛУН» реализован в полном объеме.

- муниципальный контракт от 22.08.2018г. № 199-18 с  ООО «СибСтройПлюс»  на выполнение работ по благоустройству  пешеходной зоны по ул. Ермаков, г.Тулун, Иркутской области, цена контракта составила 1 761,4 тыс.руб. Пешеходная зона имеет чистое, ровное плиточное покрытие, современные цветники и урны, выполненные в едином стиле, освещена новыми светодиодными светильниками, установлен современный стилизованный остановочный павильон.  Работы на объекте выполнены в полном объеме в соответствии с проектной документацией на сумму 1 761,4 тыс.руб.;

- проведена разработка и экспертиза  проектно-сметной документации на сумму 196,2 тыс,руб., подготовлено  5  ПСД;

- на иные мероприятия:

3.1  проведение конкурса «Лучший новогодний двор» - 255,0 тыс.руб.

В целях реализации мероприятия по проведению  конкурса «Лучший новогодний двор»  постановлением администрации городского округа от 15.12.2017г. № 1792 утверждено Положение о конкурсе «Лучший новогодний двор». Извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте администрации городского округа и в печатном издании органа местного самоуправления – в газете «Тулунский вестник». В результате проведенного конкурса «Лучший новогодний двор»  комиссией подведены итоги конкурса (протокол от 27.12.2017г. № 1), определены победители, которыми признаны:

- по юридическим лицам (победители 1-й категории):

1 место – ООО «ЖЭУ – 4» (приз – подарочный сертификат на сумму 100,0 тыс.руб.);

2 место – ТС «Лесопильщик» (приз – подарочный сертификат на сумму 75,0 тыс.руб.);

3 место – Придомовая территория многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул.Рабочий городок, 4 (приз – подарочный сертификат на сумму 50,0 тыс.руб.). Победителям 1-й категории переданы призы в виде подарочных сертификатов соответствующего номинала согласно занявшему месту по договорам дарения, составлены передаточные акты о передаче в собственность подарочных сертификатов;

- по физическим лицам (победители 2-й категории):

1 место – Завацкий В.Н., придомовая территория по адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул.Хвойная,11 (приз – подарочный сертификат на сумму 15,0 тыс.руб.);

2 место – Ступина Н.А., придомовая территория по адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул.Рябиновая,15-1 (приз – подарочный сертификат на сумму 10,0 тыс.руб.);

3 место – Генералова В.П., придомовая территория по адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул.Рябиновая,15-2 (приз – подарочный сертификат на сумму 5,0 тыс.руб.).

В нарушение пункта 6.5 Положения о конкурсе «Лучший новогодний двор», утвержденного  постановлением администрации городского округа от 15.12.2017г.            № 1792 победителям конкурса 2-й категории выплачены денежные премии за вычетом налога на доходы физических лиц вместо вручения приза в виде подарочного сертификата соответствующего номинала согласно занявшему месту. Победителями конкурса 2-й категории не дополучены денежные средства, определенные в Положении о конкурсе в соответствии с номиналом подарочного сертификата, в том числе:

- Завацкий В.Н. не дополучил денежные средства в размере  1 950,00 рублей;

-  Ступина Н.А.  не дополучила денежные средства в размере  1 300,00 рублей;

- Генералов В.П. не дополучил денежные средства в размере   650,00 рублей.

В нарушение пункта 6.5 Положения о конкурсе «Лучший новогодний двор», утвержденного  постановлением администрации городского округа от 15.12.2017г.            № 1792 издано постановление администрации городского округа от 22.01.2018г. № 31 «Об итогах конкурса «Лучший новогодний двор» в части выплаты денежной премии, в том числе НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

3.2 организация и проведение открытого голосования по общественным территориям муниципального образования – «город Тулун» 45,0 тыс.руб.;

3.3 приобретение малых архитектурных форм 500,8 тыс. руб.

Администрацией городского округа приобретены вазонные комплексы в количестве 6 штук на общую сумму 396,6 тыс.руб., которые установлены  на площади Ленина, скамейки с бетонными ножками в количестве 4 штук на общую сумму 89,6 тыс.руб. и урны бетонные с ведром в количестве 4 штук на общую сумму 14,6 тыс.руб., которые установлены в микрорайоне Угольщиков;

3.4 приобретение бетонных полусфер 14,6 тыс.руб. Администрацией городского округа приобретены бетонные полусферы в количестве 6 штук на общую сумму 14,6 тыс.руб., которые установлены на аллее в лесо-парковой зоне микрорайонов Угольщиков-Сосновый бор по ул. Энтузиастов, 2а в целях ограничения проезда автомобильного транспорта.

В результате выборочной проверки документов, подтверждающих фактическое выполнение работ в рамках реализации мероприятий муниципальной программы города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» за 2018 год нарушений не установлено. Подрядчиками на сумму выполненных работ выставлены счета на оплату, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки  о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), приемка выполненных работ осуществлялась комиссией, состав которой утверждался распоряжением администрации городского округа, о чем были составлены акты приемки выполненных работ.

Имущество, приобретенное в рамках реализации плана мероприятий по муниципальной программе города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» в 2018 году,  включено в реестр муниципального имущества муниципального образования – «город Тулун», отнесено к составу движимого имущества казны муниципального образования – «город Тулун», поставлено на бюджетный учет администрацией городского  округа по распоряжениям Управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации городского округа. Часть имущества передано в оперативное управление муниципальному бюджетному учреждению культуры города Тулуна «Центр досуга  «Сибирь», которое принято им к бухгалтерскому учету в октябре 2018 года.

В ходе выполнения работ в рамках реализации мероприятий муниципальной программы  города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» в 2018 году Подрядчиками были допущены нарушения выполнения условий  муниципальных контрактов по выполнению работ в рамках реализации мероприятий муниципальной программы  города Тулуна  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» (в основном нарушения сроков выполнения работ), в результате чего, администрацией городского округа в адрес Подрядчиков были направлены требования (претензии)  с требованием уплаты пени за невыполнение условий муниципальных контрактов на общую сумму 174 884,37 рублей. Исполнение требований администрации городского округа по уплате пеней Подрядчиками составило 100%, в доход бюджета муниципального образования – «город Тулун» поступили неналоговые доходы  в размере 174 884,37 рублей по коду дохода 1 16 00000 00 0000 000 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба».

9. Выводы  контрольного мероприятия

Контрольное мероприятие показало, что обеспечено соответствие нормативным правовым актам:

-  при формировании муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

-  при формировании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках муниципальной  программы  города Тулуна «Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы».

При использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы»  Администрацией городского округа  в нарушение  пункта 6.5 Положения о конкурсе «Лучший новогодний двор», утвержденного  постановлением администрации городского округа от 15.12.2017г.  № 1792 победителям конкурса 2-й категории  выплачены денежные премии за вычетом налога на доходы физических лиц вместо вручения приза в виде подарочного сертификата соответствующего номинала в соответствии с занявшим местом.

В нарушение пункта 6.5 Положения о конкурсе «Лучший новогодний двор», утвержденного  постановлением администрации городского округа от 15.12.2017г.            № 1792 Администрацией городского округа издано постановление администрации городского округа от 22.01.2018г. № 31 «Об итогах конкурса «Лучший новогодний двор» в части выплаты денежной премии, в том числе НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

10. Рекомендации.

В целях законного и результативного использования бюджетных средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования – «город Тулун» на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы» Администрации городского округа  Контрольно-счетная палата города Тулуна рекомендует:

1. Проанализировать результаты  настоящего  контрольного мероприятия и принять действенные меры, направленные на  исключение в дальнейшем подобных нарушений при использовании бюджетных средств.

2.  Не допускать нарушение требований, установленных собственными нормативными правовыми актами.

3. Принять действенные меры к выплате победителям 2-й категории конкурса  «Лучший новогодний двор»  незаконно удержанную сумму в виде НДФЛ (налога на доходы физических лиц) в размере 3 900,00 рублей, в том числе:

-  Завацкому Виктору Николаевичу  в размере  1 950,00 рублей;

-  Ступиной Наталье Андреевне  в размере  1 300,00 рублей;

-  Генераловой Валентине Павловне в размере   650,00 рублей.

Контрольно–счетная палата городского округа муниципального образования – «город Тулун»  ожидает информацию о рассмотрении предоставленного отчета                 не позднее   «16»  апреля 2019 года.

Председатель

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                              Л.В.Калинчук